Informe Preliminar para Arquitecto – Reforma Local Comercial

📍 Dirección:

Carrer Rovellat, 27 – Esplugues de Llobregat (08950)

🔍 1. Datos del Local

- Superficie: 160 m² construidos
- Ubicación: A pie de calle, zona residencial con plaza infantil justo enfrente ("plaza de jugar")
- Estado actual: Segunda mano, requiere reforma integral
- Precio de compra: 170.000 €
- Inversión inicial disponible: 50.000 € (el resto financiado vía hipoteca a 20 años, 2,15% interés)
- Tipo de uso previsto: Local de celebraciones familiares y eventos privados

🔧 2. Plano aproximado

🔧 3. Obras y mejoras previstas

Estimación inicial de reforma necesaria:

| TIPO | Fase | CONCEPTO | IMPORTE | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reforma | Fase1 | Enyesar paredes | 2.000 € |  |  |
| Reforma | Fase1 | Aluminio | 700 € | sep |  |
| Reforma | Fase1 | Licencia y proyecto | 6.500 € |  |  |
| Reforma | Fase1 | cambiar suelo | 6.400 € |  | epoxi? |
| Reforma | Fase1 | Arreglar techo | - € |  |  |
| Reforma | Fase1 | Cajon de pladur | 450 € |  | madera? |
| Reforma | Fase1 | Cambiar persianas | 3.000 € | - sep | cambiar o reparar? |
| Reforma | Fase1 | Conectar salas | 1.000 € |  |  |
| Reforma | Fase1 | Tirar tabique provisional | 500 € | sep |  |
| Reforma | Fase1 | Mesas y sillas | 2.000 € |  |  |
| Extra | Fase1 | Alarma | 1.000 € | sep |  |
| Extra | Fase2 | Aire acondicionado | 300 € |  |  |
| Extra | Fase2 | Insonorización | 10.000 € |  |  |
| Extra | Fase2 | Añadir puerta de emergencia | - € |  |  |
| Extra | Fase2 | Enchufes | 2.000 € |  |  |
|  |  | SUMA REFORMA | 20.550 € |  |  |
|  |  | SUMA EXTRAS | 15.300 € |  |  |
|  |  | Contingencia | 3.585 € |  |  |
|  |  | TOTAL | 39.435 € |  |  |

Necesidades funcionales del espacio:

- Sala diáfana para eventos (fiestas infantiles, celebraciones privadas, talleres…)

- Posibilidad de juntar las dos salas grandes mediante acceso (actualmente no existe, pared maestra)

- Zona de almacenaje y office a separar (espacio pequeño que da al exterior, no existe tabique hoy)

- Baños accesibles (2)

- Barra de bebidas no permanente

- Insonorización adecuada (requisito legal)

- Entrada adaptada sin barreras arquitectónicas

- Instalación eléctrica y de iluminación actualizadas

Elementos ya evaluados:
✔️ Reforma básica mínima estimada: 5.000 € (presupuesto ajustado)
✔️ Insonorización (techo y paredes): presupuestada aparte, estimado desde 6.000–12.000 €
✔️ Suelo industrial (epoxi u opción económica/duradera): evaluar coste por m²
✔️ Licencia de actividad: local recreativo polivalente sin cocina
✔️ Sin personal contratado

⚖️ 3. Aspectos legales y técnicos

- Licencia requerida: Actividad recreativa pública de pequeño formato.
 Incluir adecuación acústica, salidas de emergencia y cumplimiento de accesibilidad.
- Permisos a considerar:
 - Proyecto técnico firmado por arquitecto
 - Comunicación previa de obras (en función de la magnitud)
 - Licencia de actividad e informe acústico
- IBI anual estimado: entre 400–600 €
- Gastos adicionales de compra: Notaría, registro, ITP (≈10% del precio), gestoría

🎯 4. Requisitos estéticos y funcionales

- Estilo buscado: Industrial, cálido, resistente
- Necesidad de durabilidad frente a uso intensivo
- Posibilidad de dividir zonas mediante mobiliario móvil o estructuras ligeras
- Iluminación flexible (eventos diurnos y nocturnos)

📝 5. Otros datos clave

- Sin ventanas al exterior (o muy pocas)
- Posibilidad de uso entre semana por las tardes y fines de semana todo el día
- Sin cocina ni extracción de humos (se trabaja con catering externo)

# REFORMA

Call con Juanjo 05/12/2025

LIMITACIÓN: Aforo >50 personas

Obras menores en régimen de “comunicado diferido”: se puede empezar cuando lo confirmen

“Assabentat” no sirve de nada,